附件1：

综合评分表

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评分参考细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 报价得分 | 30分 | 评标基准价为参与评审的合格投标单位（不小于五家）的报价中去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值为评标基准价。若有效投标报价少于五家（不含五家）时，则以所有有效投标报价的算术平均值为评标基准价。 投标报价得分计算方法： 1. 当投标人报价＞评标基准价时 F＝30－︱投标人报价－评标基准价︱÷评标基准价×100×M 2.当投标人报价＜评标基准价时 F＝30－︱投标人报价－评标基准价︱÷评标基准价×100×N 其中：F: 为投标报价得分，F≥0； M、N: 是评标价每高于或低于评标基准价一个百分点的扣分值，M、N分别取值为1、 0.5。 |
| 商务部分（30） | 企业类似 项目业绩 | 15分 | 投标人近三年（2022年3月以后）完成2项10万元及以上类似业绩的得5分，每再增加一项得5分，最多得15分。 类似业绩是指：道路工程可研、交通工程可研等。（须提供中标通知书或合同复印件（加盖公章），业绩的有效时间以合同签订时间为准。） |
|  | - 企业管理 - 体系认证 - 情况5分 | 5分 | 同时具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且在有效期内的，得5分，缺一项或未提供或不在有效期内不得分。 |
|  | 主要人员 | 10分 | - 1、项目技术负责人为城市规划或交通工程高级工程师得3分，同时具有注册咨询工程师的得3分，最高得6分。 - 2、拟派团队成员具备市政工程、交通专业高级及以上职称的，有一项的得2分，最多得4分。 备注：以上须提供人员的身份证、学历证、职称证以及在本单位任职的证明材料（合同或近三个月的社保证明）等证明材料。 |
| 技术部分 （40分） | 设计方案 | 10分 | 根据投标人对项目背景工程特点、项目基础现状掌握程度进行综合评价，横向比较，针对本项目提供的工作内容、工作方案、实施方案内容，以及内容完备性、针对性、合理性酌情赋分0-10分。 |
|  | 重难点分析 | 10分 | 有针对本项目的特点、关键咨询问题的认识及其对策措施，工程咨询重点及难点分析准确，对策具有针对性，措施合理可行酌情赋分0-10分。 |
|  | 设计进度 计划 | 10分 | 有工期目标承诺且设计进度计划具体详细，工作范围和内容界定是否清晰，是否有详尽的工作计划和进度安排及工作人员配置，开展工作的方式方法和人员配置是否满足要求。酌情赋分0～10分。 |
|  | 进度控制 措施 | 10分 | 针对进度控制有合理、可行的具体措施，且满足本项目要求，根据其完整性、合理性得 酌情赋分0-10分。 |

附件2：

黄石市“停车惠民”道路交通优化工程初步设计及概算编制单位采购项目合同

委托人(甲方): 黄石市环能投资发展集团有限公司

受托方(乙方):

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黄石市“停车惠民”道路交通优化工程初步设计及概算编制采购项目的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条咨询的内容、形式和要求

乙方在合同签订之日起30日历天以内完成初步设计批复，向甲方提供本项目初步设计有关的设计成果及资料，并对资料的准确性负责。

1、提供成果和资料的内容如下：本项目应提供取得发改部门批复所需的相关成果及资料。

2、在合同期内，甲方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给乙方，必要时可由甲方设计提供协助。

3、甲方负责评审稿报批稿的对外提交。在专家论证和行政审批过程中提出的成果修改意见，乙方对其所负责的工作成果进行修编完善，并在约定时间内提交修改后的成果。

第二条合同期限

本合同期限自 年 月 日至完成初步设计批复止。乙方应在合同签订30日历天内完成初步设计批复。乙方向甲方提交第一条所约定的成果和资料，并满足初步设计评审的需要，且在收到初步设计评审意见后5个工作日内修编完善向甲方提交满足报批稿要求的成果资料。

乙方应向甲方提交所有成果和资料的可编辑电子档文件。

因甲方或其他第三方原因，在合同期间项目建设内容发生重大调整，或原始资料、数据有重大变动，导致乙方对本项目初步设计应提交成果做修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另签订合同。

第三条合同价格形式与签约合同价

(一)合同价格形式：采用折扣值报价，以初步设计批复概算文件中的建安费为计费基数，最终费用据实结算且总价不超过14万元（根据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号文），道路交通行业调整系数为 0.9，本工程复杂调整系数为1.0，本工程附加调整系数为 1.0）。

(二)合同价为：                       。

(三)支付条件：项目取得发改部门批复，提交正式成果后，受托方提供合法增值税发票后30个工作日内，委托方向受托方一次性支付实际合同金额。

第四条交付与验收

双方确定，按以下标准和方式对受托方提交的咨询成果进行验

(一)交付内容

(二)受托方提交咨询成果的形式：书面咨询报告(6份)及电子资料全套。

(三)交付的形式、数量、时间及地点：

以书面咨询报告作为咨询成果，则书面咨询成果的形式、数量、

时间及地点为：

书面咨询报告(一式6份),电子资料全套。

时间：签订合同后30日历天完成初步设计批复。

地点：黄石市

(四)成果验收

委托方按其他方式(评审、审查或其他)对受托方完成的咨询成 果进行验收，验收合格的，出具书面的咨询成果完成证明。

(1)咨询成果的验收标准： 满足相关部门的报批要求。

(2)咨询成果的验收方法： 项目通过评审。

(3)验收的时间和地点： 按委托方进度要求完成所有编制工作。

(4)在合同约定的验收期内仍不具备验收条件的或验收不合格 的，经委托方同意可以给予受托方一日的宽限期进行完善和修正。

在宽限期内验收合格的，不视为违约；宽限期满仍不具备验收条 件或验收不合格的，按第八条“违约罚金”处理。

第五条甲、乙双方协作事项

(一)甲方

1、乙方因履行本合同到甲方(包括下属机构)所在地开展工作时，甲方应为乙方调查、研究和实地勘察事宜提供便利。

2、甲方对乙方的服务过程应及时有效地给予配合，按乙方要求提供与该项目有关的所有文件资料，并对所提供的资料真实性负责，乙方以自身的专业知识对有关技术、基础资料的准确性所进行的核实工作，甲方应给予必要的协助。

(二)乙方

1、为保证质量，乙方在编制《初步设计》中除使用甲方提供资料外，应组织相关人员进行调研、座谈，对编制《初步设计》所需资料进行补充和完善，对《初步设计》提出意见和建议，组织人员对《初步设计》初稿进行初审。

2、乙方应按合同要求的时间完成《初步设计》的编制工作,并提供满足甲方报送要求的《初步设计》装订文本及份数。《初步设计》经有关人员初审后，乙方按照相关部门或专家人员提出的意见进行修改，直至符合要求，提供《初步设计》(终稿)装订文本份。

第六条知识产权

1、乙方根据本合同取得的工作成果的著作权及其他相关知识产权属甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述工作成果。

2、本条约定在本合同终止后仍然继续有效,且不受合同解除终止或无效的影响。

第七条保密义务

1、乙方及其工作人员应对工作成果和在合同履行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。

2、乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

3、本条约定在本合同终止后仍然继续有效,且不受合同解除、终止或无效的影响。

第八条违约罚金

1、乙方不按合同规定的日期提交咨询报告时，每逾期一天，应扣除其所应得费用的2%，作为违约罚金，罚金总额不超过本工程的咨询费总额。

2、乙方提供的咨询报告中出现错误，且此等错误系乙方造成的，应扣除其所应得费用的3%至5%视错误性质严重程度而定，扣除费用不超过本工程的咨询费总额。

3、因甲方责任造成的建设内容重大调整，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。

4、乙方如违反本合同所规定的保密义务，应按本合同总价的5%支付违约金。如包括利润在内的实际损失超过该违约金的，甲方有权要求乙方赔偿超过部分。

第九条争议解决

本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决，均受中华人民共和国现行有效的法律约束。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同双方协商解决。协商或调解不成的，应按下列第（2）种方式解决：

（1）提交黄石市仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

（2）依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十条合同生效

1、本合同自双方盖章之日起生效。

2、本合同正本一式陆份,双方各执叁份，具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章):                   乙方(盖章):

法定代表人                   法定代表人

或其委托代理人:(签字)         或其委托代理人:(签字)

住址:                        住址:

邮政编码:                    邮政编码:

联系电话:                    联系电话:

开户银行:                    开户银行:

银行账号:                    银行账号：

日期:                        日期: